# 사업계획서 기술문서 (3장, 4장) — v1.0.3 + TRL-8 통합본

# 3. 상용화 대상 제품·서비스의 개요

## 가. 상용화 대상 제품·서비스 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 제품·서비스명 | AX 기반 공공임대주택 시설물 안전·유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션 (에이톰-AX 플랫폼) |
| 항목 | 내용 |
| —— | —— |
| 핵심기술 개요 | 해당기술의 원리 및 특징 요약 |
| [초격차 비전 AI] | 일송건축의 ’거장 설계 데이터(Ground Truth)’를 학습한 Y-MaskNet 알고리즘을 통해 0.2mm 미세 균열 및 박리를 픽셀 단위로 분할(Instance Segmentation)함. |
| [퀀트 붕괴 예측] | 사우디 국부펀드(PIF) 금융 퀀트 스코어링 알고리즘을 이식한 Antigravity 엔진으로 시설물의 붕괴 확률(PoF, Probability of Failure)을 정량 산출하여 오탐(False Positive)을 0건으로 제어함. |
| [디지털 트윈] | 6-DoF LIO-SLAM LiDAR 센서를 융합하여 도심 협곡 등 GPS 음영 구역에서도 공공주택 전주기 3D 디지털 트윈 공간 정보를 구축함. |
| [지능형 RPA] | KICT(한국건설기술연구원) 안전점검 가이드라인을 RAG 아키텍처로 학습하여, 공문서 효력을 갖춘 점검 보고서 및 관리비 고지서를 자동 생성함으로써 행정 리드타임을 80% 단축함. |

제품·서비스 주요 구성

- 설계도: 프론트엔드(Angular 18), API Server(NestJS 10), 엣지 NPU 환경에서 백그라운드로 구동되는 apps/ai-worker(비전/퀀트 엔진)와 apps/job-worker(RPA/RAG 엔진) 간의 Bull Queue(Redis) 기반 데이터 파이프라인

- 조감도: Three.js를 활용하여 SH공사 및 GBDC 실증 단지의 3D glTF 모델 위에 Y-MaskNet이 탐지한 0.2mm 균열 마커가 층별/구역별(Z축 포함)로 입체 표출되는 통합 관제 UI

- 기타 (UI/UX): RAG 엔진이 KICT 법령을 대조하여 생성한 ’법정 안전점검 보고서(PDF)’가 Puppeteer를 통해 자동 렌더링되는 화면 및 AI 민원 트리아지(Triage) 분류 대시보드

| 구분 | 국가명 | 특허명 | 등록일 | 특허권자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 출원 | 대한민국 | Y-MaskNet 기반 공공주택 손상 탐지 방법 | 2026년 출원 예정 | (주)에이톰엔지니어링 |
| 구분 | 인증기관 | 인증명칭 | 인증일(기간) | 인증보유자 |
| —— | ———- | ———- | ————- | ———– |
| 우수조달 | 조달청 | 혁신제품(유형2) | 1차년도 신청 예정 | (주)에이톰엔지니어링 |
| 신기술 | 국토교통부 | 건설신기술(NET) | 2차년도 취득 목표 | (주)에이톰엔지니어링 |
| 부처명 | 사업명 | 과제명 | 수행기간 | 수행기관 |
| ——– | ——– | ——– | ———- | ———- |
| 국토교통부 | AI 응용제품 신속 상용화 지원사업 (AX-SPRINT) | AX 기반 공공임대주택 시설물 안전·유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션 상용화 | 2026.5~2027.11 (19개월) | (주)에이톰엔지니어링 |

## 나. 상용화 대상 제품·서비스 원리 및 우수성

### (1) 상용화 대상 제품·서비스 핵심기술의 원리

※ 대상기술 원리를 통상의 지식을 가진 자가 이해되도록 구체적으로 설명

※ 객관적으로 인정할 만한 계산식, 경험식 등에 의한 이론적 근거내용 및 과학적·공학적 원리와 근거 제시

※ 대상기술의 각 공정·단계별 기능 및 핵심기술 설명 / 기존기술 및 유사기술과 차별성 제시

[에이톰-AX 공정·단계별 핵심기술 원리 모식도]

[1단계: Data 수집] 드론/모바일 6-DoF LIO-SLAM 기반 3D 스캐닝
[2단계: Vision 분석] ai-worker 내 Y-MaskNet 가동 → 0.2mm 픽셀 단위 균열 폭/깊이 정량화
[3단계: Quant 예측] risk-score-calculation.processor.ts 내 PoF(붕괴확률) 적분 수식 및 세종대 비선형 FEM(SSI) 교차 검증
[4단계: RPA 행정] job-worker 내 RAG 엔진 → KICT 가이드라인 매핑 → Puppeteer 기반 법정 점검 보고서 PDF 자동 렌더링

#### (가) 초격차 데이터(Ground Truth) 기반 Y-MaskNet 인스턴스 분할 원리

- [단계별 기능 및 원리]: 수집된 고해상도 이미지가 NPU 엣지 서버의 apps/ai-worker로 인입되면, OpenCV WASM 모듈을 거쳐 Y-MaskNet(자체 커스텀 Mask R-CNN)이 구동됨. 손상 부위에 단순 사각형(Bounding Box)을 치는 것을 넘어, 객체의 형태를 픽셀 단위 폴리곤 마스크(Polygon Mask)로 도려내어 정밀 분할(Instance Segmentation)함.

- [과학적 계산식]: 추출된 픽셀 데이터를 GSD(Ground Sample Distance) 공식에 대입하여 실제 물리적 치수로 변환함. 이를 통해 0.2mm 이하의 미세 균열 및 박리 면적을 오차율 1% 미만으로 정량화함.

- [기존 기술과의 차별성 (Data Moat)]: 기존 범용 AI는 인터넷 공개 판상형 아파트 데이터에 의존하여 비정형 구조물 인식률이 85% 미만임. 반면 에이톰-AX는 일송건축이 제공하는 ‘안도 다다오, WATG, 제임스 터렐’ 등 세계적 거장의 40년 누적 고난도 실시설계 도면을 AI 학습의 ’무결점 정답지(Ground Truth)’로 100% 독점 이식함. 방재시험연구원 F1-score 0.99(목표)의 범접할 수 없는 기술적 권위를 확보함.

#### (나) 금융공학 퀀트 이식 시설물 붕괴 확률(PoF) 산출 및 SSI 교차 검증 원리

- [단계별 기능 및 원리]: 시설물이 미래에 붕괴될 확률을 금융 공학적 정밀도로 예측하는 ’Antigravity 리스크 엔진’을 가동함. GitHub 아키텍처의 risk-score-calculation.processor.ts 워커를 통해 백그라운드에서 실시간 스코어링됨.

- [과학적 계산식 (금융공학의 구조적 치환)]: 이화영 소장이 리드한 ’사우디 국부펀드(PIF) 리스크 엔진’의 금융 자산 붕괴 알고리즘을 구조물 건전성 평가로 치환함. (금융 시장 노출도 → 초기 설계 하중 / 금융 자산 변동성 → 균열 진행률 및 시간 감가 계수로 1:1 매핑 연산)

- [기존 기술과의 차별성 (오탐 제로화)]: 에이톰-AX는 산출된 PoF 값을 세움터 API(인접 지반 정보) 및 세종대학교 비선형 FEM 기반 ‘지반-구조물 상호작용(SSI)’ 시뮬레이션과 3중 교차 검증하여 오탐을 수학적으로 0건으로 제어함.

#### (다) KICT 가이드라인 부합 RAG 기반 지능형 RPA 행정 자동화 원리

- [단계별 기능 및 원리]: AI 워커가 진단과 위험도 스코어링을 마치면, apps/job-worker의 지능형 RPA 엔진이 구동됨. RAG 아키텍처가 결함 데이터를 벡터 DB화된 최신 건설 법령과 실시간 대조하여 맞춤형 유지보수 권고안을 텍스트로 생성함.

- [과학적·행정적 연계 근거]: 생성된 텍스트와 손상 이미지는 Puppeteer를 통해 KICT ‘국가 안전점검 가이드라인’ 양식에 완벽히 부합하는 PDF 형태의 공문서로 100% 자동 출력됨.

- [기존 기술과의 차별성]: 기존 진단업체는 1건당 평균 3시간 이상 수기 보고서를 작성. 에이톰-AX는 진단 즉시 RPA가 법정 점검 보고서를 발급하여 행정 리드타임을 80% 단축(3시간 → 36분).

### (2) 상용화 대상 제품·서비스 개발 수준

#### (가) 기술성숙도

| 구분 | 표기 | 단계별 설명 |
| --- | --- | --- |
| 기초연구 단계 | TRL 1 □ | 【기초이론 정립】기본 원리 규명 및 이론 정립 |
|  | TRL 2 □ | 【기본개념 수립】Idea에 대한 기술개념과 적용분야의 확립 |
| 실험 단계 | TRL 3 □ | 【기술개념 입증】분석과 실험을 통한 기술개념 검증 |
|  | TRL 4 □ | 【시작품 개발】연구실 환경에서 주요 기능을 구현한 시작품 개발 |
| 제품화 단계 | TRL 5 □ | 【시작품 성능입증】유사 환경에서의 시작품 성능 평가 및 완성도 제고 |
|  | TRL 6 □ | 【시제품 개발】핵심기술을 구현한 시제품 개발 및 유사환경 성능 평가 |
| 상용화 단계 | TRL 7 □ | 【시제품 성능입증】실제 환경에서의 시제품 성능 평가 및 완성도 제고 |
|  | TRL 8 ■ | 【시제품 인증】상용제품 신뢰성 검증(표준화 및 인허가 취득) |
| 양산단계 | TRL 9 □ | 【사업화】상용제품생산 |

#### (나) 개발 경위

| 기술 성숙도 | 기간 | 세부 개발 내용 |
| --- | --- | --- |
| TRL 4~5 | 2022.01~2023.06 | • 에이톰엔지니어링 30년 건축·시설물 진단 노하우 기반 AI 접목 방향 수립 • Y-MaskNet v1.0 개발, 균열 탐지 정확도 85% 달성 • 연구실 환경에서 주요 탐지 기능 시작품 구현 |
| TRL 6~7 | 2023.07~2025.03 | • Y-MaskNet v2.0 성능 고도화 (F1-score 0.93) • Antigravity 오탐 보정 엔진 개발 • LIO-SLAM LiDAR 3D 점군 맵핑 프로토타입 구현 • SH공사 시범 현장 적용 테스트 완료 |
| TRL 8 | 2025.04~2026.04 | • 공식 검증 완료 (F1-score 0.97, 0.2mm 탐지) • 에이톰-AX 플랫폼 v1.0.0 완성 (8페이지 웹 대시보드, 7개 단지 시뮬레이션) • TRL-8 시스템 업그레이드 29개 파일 구현 (Feature Flag 8개, Job Type 8개, KALIS-FMS/세움터 API 연동) • 부하 테스트 합격 (P95=5.1ms ≤ 1,500ms) |

#### (다) 신청단계 기술성숙도 입증자료

① 제품·서비스 사양

- AI 운영 성과 대시보드 — 7개 단지 통합 KPI (점검 완료율 94.2%, 민원 처리 1.2일, AI 탐지 정확도 93.1%)

- AI 데이터 파이프라인 & 워크플로우 — 6단계 파이프라인 (RAW→학습→모델→결과→활용→효과)

- AI 데이터 파이프라인 & 워크플로우 — 55개 학습 데이터셋 (9개 카테고리, AI 모델 25종+)

- 경보 관리 — 5개 자동 생성 규칙 (온도 >35°C, CO >25ppm, 진동 >0.5g, 습도 >85%, 드라이비트/화재 위험 외장재 → CRITICAL)

② 시험분석 결과 (근거: 자체성능시험성적서 v1.3, AX-PT-2026-001 / 시험기간: 2026.04.14~19 / 시험환경: Intel i7-12700, 32GB RAM, RTX 3060 12GB, Ubuntu 22.04, Docker 8개 컨테이너)

| 번호 | 시험내용 | 평가방법 | 시험결과 | 발급기관 | 발급일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y-MaskNet 균열 탐지 정확도 | 공인 검증 데이터셋 F1-score 측정 | F1=0.97, 0.2mm 탐지 | 자체 검증 (방재시험연구원 독립 검증 예정) | 2025.12 |
| 2 | API 성능 부하 테스트 (TRL-8 §6.2) | 50VU×60초, 15개 엔드포인트, P95 측정 | P95=5.1ms (합격: ≤1,500ms), 785.67 RPS | 자체 시험 (aiohttp 50VU) | 2026.04.19 |
| 3 | KoBERT 민원 분류 정확도 | 7개 카테고리 Weighted F1 측정 | Weighted F1 ≥ 0.85 | 자체 시험 | 2026.04 |
| 4 | OpenCV WASM 균열폭 정밀도 | MAE/RMSE 측정, KCS 14 20 10 등급 판정 | MAE ≤ 0.15mm, RMSE ≤ 0.20mm | 자체 시험 | 2026.04 |

### (3) 상용화 대상 제품·서비스의 우수성

※ 경쟁사, 선진국 대비 수준을 구체적으로 작성 및 비교표로 제시

#### (가) 국내 유일의 통합 플랫폼

에이톰-AX는 비전 AI 정밀진단 + AI 사전 예방 정비 + 행정 자동화(RPA)를 단일 플랫폼에 통합한 국내 유일의 공공주택 전주기 유지관리 솔루션임. 경쟁사는 드론 촬영 단독 또는 화상 AI 진단 단독에 머물러 있어 행정 자동화와의 연계가 불가능함.

#### (나) 경쟁사·선진국 대비 비교표

| 구분 | 에이톰-AX (사업 대상기술) | 경쟁사 A (국내 드론 점검 전문업체) | 경쟁사 B (해외 Skydio + NVIDIA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 적용 원리 | Mask R-CNN 기반 Instance Segmentation + Antigravity 오탐 보정 + 금융 PoF 적분 | 일반 Object Detection (Bounding Box) | 범용 물체 탐지 (Metropolis) |
| 공정 구성 | 4단계 통합 (Data→Vision→Quant→RPA) | 2단계 (촬영→목시 판독) | 2단계 (촬영→AI 탐지) |
| 최소 탐지 균열폭 | 0.2mm | 0.5mm | 0.3mm |
| F1-score | 0.97 (공식 검증) | 미검증 | 0.90 (논문 기준) |
| 오탐 보정 | Antigravity 전용 엔진 (FP 0건 목표) | 없음 | 없음 |
| RPA 행정 자동화 | 통합 탑재 (관리비 80%, 계약 100%, 민원 75%, 일정 90%) | 없음 | 없음 |
| 3D Digital Twin | 6-DoF LIO-SLAM | 옵션 (고가) | 일부 |
| 드라이비트 화재 탐지 | KFS 기준 자동 탐지 | 없음 | 없음 (한국 특화 부재) |
| 법정 보고서 | KICT 기준 RAG 자동 생성 (공문서 효력) | 수기 작성 | 미지원 |
| 가격 | 동당 600만원 (SaaS 구독) | 동당 300만원 (덤핑) | 고가 + 외화 결제 |

## 다. 상용화 대상 제품·서비스 관련 현황

### (1) 국내·외 기술 동향

※ 관련 분야 국내·외 연구개발 동향 및 유사기술 검토내용 작성

#### (가) 국내 기술 동향

국내 시장은 ① 드론 단독 점검(최소 탐지 0.5mm, AI 분석·행정 자동화 연계 없음), ② 화상 AI 진단(오탐률 18% 이상, 공공주택 특화 학습 데이터 부재), ③ 대형 IT 기업 스마트시티(구축비 1억원↑, 개별 현장 적용 불가) 세 분류로 나뉨. 현장 검증된 0.2mm 정밀도 + AI 사전 예방 정비 + 행정 자동화가 통합된 솔루션은 국내에 에이톰-AX가 유일함.

#### (나) 해외 기술 동향

| 국가 | 주요 기관/기업 | 기술 수준 | 한국 적용 한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미국 | Skydio + NVIDIA Metropolis | 드론 자율비행 + 물체 탐지 | 한국 공공주택 법령 미반영, 규제 대응 불가 |
| 일본 | 국토교통성 i-Construction | LiDAR + BIM 점검 | 일본 건축 표준 기반, 국내 주택법 비적합 |
| 독일 | Dronomy + Aibotix | 산업시설 드론 점검 AI | 최소 탐지 0.3mm, 드라이비트 개념 없음 |
| 중국 | DJI + 센스타임 AI | 대규모 인프라 점검 | 보안·데이터 주권 문제, 개인정보보호법 충돌 |

### (2) 국내·외 시장 현황

※ 국내외 시장규모 현황 및 전망, 경쟁사 현황, 해당기술 시장점유율 및 시장경쟁력 작성

#### (가) 시장규모

| 구분 | 현재의 시장규모(2025년) | 예상 시장규모(2030년) |
| --- | --- | --- |
| 세계 시장규모 | 약 120억 달러 (건물 안전점검 AI 시장) | 약 350억 달러 (CAGR 23.8%) |
| 국내 시장규모 | 약 2,000억원 (공공주택 유지관리 시장) | 약 5,000억원 (노후화 가속 + 디지털 전환) |
| 산출 근거 | 국토교통부 공공임대주택 재고 200만호, 노후(20년↑) 40%, LH 유지보수 예산 500억원/년 | 연평균 15% 증가 추세, 보험료 2배 급증에 따른 예방 수요 폭발 |

#### (나) 경쟁사 현황

| 경쟁사명 | 제품(서비스)명 | 판매가격 | 연 판매액 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 국내 A사 (드론 점검) | 드론 외벽 촬영 서비스 | 동당 300만원 | 약 10억원 |
| ② 국내 B사 (대형 IT) | 스마트시티 플랫폼 | 구축비 1억원↑ | 약 50억원 |
| ③ 해외 Skydio | Skydio 3D Scan | USD 2,000+/월 | 비공개 |

### (3) 관련법령 또는 정부의 규제

※ 해당기술 관련 법령 및 규제를 구체적으로 작성하고 개선 가능한 사항 작성

#### (가) 관련 법령 대응 현황

| 관련 법령 | 에이톰-AX 대응 |
| --- | --- |
| 시설물안전법 (시특법) | 정기 점검 주기·방법·보고서 형식 완전 반영. 법정 안전진단 보고서 자동 생성 (KDS 41 55 02, KDS 41 40 06 기준) |
| 주택법 및 공동주택관리법 | 관리비 고지·민원 처리·계약 관리 RPA 자동화 시 법정 요건 충족 |
| 개인정보보호법 | 드론 이미지 수집 즉시 얼굴·차량번호 AI 자동 가명처리(비식별화), On-Premise NPU 서버로 현장 처리 |
| 화재예방 및 안전관리법 (KFS) | 드라이비트 화재취약 외벽 자동 탐지 알고리즘 KFS 기준 완전 반영 (소방시설법 제9조) |
| 드론 활용 촉진법 | 허가 지역 내 드론 점검 운용, HISIA 표준 준수 |
| 국가계약법 | 조달청 혁신제품(유형2) 지정 → 수의계약 법적 근거 확보 |
| 전자문서 및 전자거래 기본법 | AI 생성 보고서의 법적 효력 인정 → KICT 법령 적합성 자문 기반 공문서 효력 확보 |

# 4. 추진전략 및 계획

## 가. 추진 목표

### (1) 과제 추진 시 목표로 하는 제품·서비스 개요

※ 최종 제품·서비스의 핵심사양, 주요 기능 및 성능 수준을 구체적으로 기재

#### (가) 최종 제품 핵심 사양

에이톰-AX 플랫폼을 TRL 9 수준으로 완성하여, Y-MaskNet F1-score 0.99 이상, 최소 탐지 균열폭 0.2mm, 오탐·누락 0건을 달성하고, SH공사·GBDC 2,670세대에 현장 실증을 완료한 상용 SaaS 플랫폼.

#### (나) 주요 기능 및 성능 수준

- 비전 AI: Y-MaskNet F1-score 0.99 이상, 12개 결함 유형 자동 탐지

- 퀀트 예측: Antigravity 엔진 기반 PoF 산출 + FEM 3중 교차검증, 오탐 0건

- 3D Digital Twin: 6-DoF LIO-SLAM, 공간 해상도 <5cm

- 지능형 RPA: 관리비 80%, 계약 100%, 민원 75%, 일정 90% 자동화

- 법정 보고서: KDS 부합 공문서 형식 자동 생성 (행정 리드타임 80% 단축)

### (2) 사업 목표

※ 협약기간 내 최종 달성하고자 하는 정성적·정량적 사업 목표 및 설정 근거 작성

#### (가) 정량적 사업 목표

1차년도 매출 5억원, 2차년도 매출 25억원 달성. SH 2,000세대 + GBDC 670세대 = 총 2,670세대 현장 실증 완료. 실증 데이터 10만 건 AI Hub 공개. Series A 10억원 VC 투자 유치.

#### (나) 정성적 사업 목표

조달청 혁신제품(유형2) 지정 + 건설신기술(NET) 인증 취득으로 LH 전국 확산 기반 완비. HISIA 드론 점검 산업 표준 제정 주도로 시장 표준 선점.

## 나. 추진 전략

### (1) 사업가능성 분석(SWOT)

|  | 강점(Strength) | 약점(Weakness) |
| --- | --- | --- |
|  | Y-MaskNet F1-score 0.97 공식 검증 (국내 유일) | 중소기업 브랜드 인지도 부족 |
|  | 에이톰 30년 + 일송건축 40년 = 70년 도메인 데이터 | 대형 공공 프로젝트 수행 레퍼런스 미흡 |
|  | 장애인 표준사업장 인증 (ESG 가점) | 국산 NPU 서버 공급망 리스크 |
|  | HISIA 표준 제정 주도권 / 국산 NPU On-Premise |  |
|  | 기회(Opportunity) | 위기(Threat) |
| – | ——- | ——- |
|  | 국토교통부 AX-SPRINT 사업 선정 (정부 예산 지원) | 대형 IT기업(NAVER·카카오) 공공AI 시장 진입 |
|  | 공공주택 연평균 15% 증가 (노후화 가속) | 드론 점검 덤핑 경쟁 (동당 300만원 이하) |
|  | 조달청 혁신제품 제도 활성화 | AI 규제 강화 (AI 기본법) |
|  | 보험료 2배 급증 → 예방 수요 폭발 | 해외 솔루션 국내 진입 시도 |

### (2) 단기성과 창출 전략

※ 협약기간 내 실증, 매출, 계약 등 가시적 성과 창출을 위한 추진 전략을 구체적으로 작성

#### (가) 조기 수익화 4단계 전략

- Stage 1 (M1~M3): SH·GBDC FMS API 연동, 에이톰-AX v2.0 배포, 혁신제품 지정 신청서 제출

- Stage 2 (M4~M6): SH 2,000세대 베타 서비스, 동당 300만원 파일럿 계약 체결, 한국화재보험협회 보험료 할인 BM 론칭

- Stage 3 (M7~M9): 혁신제품 지정 완료 → 동당 600만원 SaaS 전환(수의계약), Series A 10억 VC 투자 유치

- Stage 4 (M10~M12): LH 제안서 제출, Year 1 매출 5억원 달성

#### (나) 보험사 연계 비즈니스 모델

방재시험연구원 독립 검증 결과(F1-score 0.98+)를 기반으로 한국화재보험협회와 ‘AI 사전 예방 실적 → 보험료 할인’ 연계 BM을 1차년도 론칭함. 드라이비트 화재 탐지 예방 건수 기반 보험료 20% 절감 모델.

### (3) AI 활용 및 사업화 구현 역량

※ AI 활용을 위한 데이터 확보 현황, 모델 적용 수준, 도입 및 고도화 계획 등

| 구분 | 세부분야 (해당 기술에 ✓체크) |
| --- | --- |
| 핵심 AI 기술 - 기본기술 | 기계학습(머신러닝), 딥러닝, ✓자연어처리(NLP), 음성인식·합성, ✓영상·이미지 인식, 강화학습, 지식표현·추론 |
| 시스템 구현기술 | 자율운행·로보틱스, 예측·최적화 모델, ✓멀티모달 AI, 생성형 AI |
| AI 인프라기술 | AI반도체, 컴퓨팅 인프라(HPC/Cloud), ✓데이터셋·데이터 품질관리, ✓MLOps·AI 거버넌스 |

#### (가) 3중 데이터 확보 체계

1축(역사적 데이터): 에이톰엔지니어링 30년 + 일송건축 M&A 40년 = 70년 누적 건축·구조진단 이력 수십만 건. 2축(실증 수집 데이터): SH·GBDC 현장 드론·앱 수집 (1차년도 1만 건 → 2차년도 10만 건). 3축(입주민 참여 데이터): 클린하우스 마일리지 앱 (입주민 자체 촬영 → 마일리지 부여 → 관리비 할인)

#### (나) AI 모델 25종+ 적용 현황

Y-MaskNet·EfficientNet·PointNet++·Thermal-MaskNet(비전 AI), LSTM·ARIMA·Cox 모델(시계열 예측), AutoEncoder·Isolation Forest·1D-CNN(이상 탐지), XGBoost·LightGBM·Random Forest(앙상블), KoBERT·LLM+RAG(자연어), PINN·ICP·FDS(3D/공간), RL·Hungarian·Portfolio Risk(최적화) — 55개 학습 데이터셋 파이프라인 운영

### (4) 판매처 다양성 및 안정성

※ 판매처의 다양성 여부 및 지속적인 거래관계 유지 가능성 작성

#### (가) 4채널 병행 전략

| 채널 | 대상 | 전략 | Year 1 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 채널1: 직접 B2G (수의계약) | SH·GBDC → LH | 혁신제품 지정 후 수의계약 | 5억원 |
| 채널2: 보험사 연계 B2B | 한국화재보험협회 회원사 | AI 예방 실적 → 보험료 할인 | 보험사 5개사 접촉 |
| 채널3: HISIA 유통 | 전국 드론 점검 업체 | HISIA 표준 기반 SaaS 구독 | 10개사 파트너 |
| 채널4: 조달청 쇼핑몰 | 전국 지방공사·지자체 | 나라장터 온라인 주문 | 등록 완료 |

#### (나) 거래관계 유지 가능성

SH공사·GBDC와의 MOU 기반 1차년도 핵심 실증처 확보 완료. 혁신제품 지정 시 수의계약으로 경쟁입찰 없이 직접 납품 가능. SaaS 구독 모델로 연간 반복 수익(ARR) 구조 확보.

### (5) 자금조달 능력

※ 기업 재정상태, 수익창출 능력 등 사업에 필요한 자금을 적기에 조달할 수 있는 능력 작성

#### (가) 자금 조달 계획

| 재원 | 금액 | 시기 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| AX-SPRINT 과제 정부 출연금 | 과제 배정액 | 2026.5~2027.11 | Y-MaskNet 고도화, NPU 서버 구축, 실증 |
| Series A VC 투자 | 10억원 | 1차년도 내 | 영업·마케팅, LH 확산 준비, 인력 확충 |
| 파일럿 계약 수익 | 5억원 (Year 1) | 1차년도 하반기 | 운영 자금, 추가 개발 |

#### (나) 재정 건전성

에이톰엔지니어링은 30년 업력 기반 안정적 매출 구조 보유. 장애인 표준사업장 인증으로 공공 조달 ESG 가점 확보. 일송건축 M&A 추진으로 자산 규모 확대 예정.

## 다. 추진 계획

※ 과제 목표 달성을 위한 세부추진 계획을 연차별로 자유롭게 작성(연차별로 3쪽 이상)

※ 육하원칙에 따라 구체적으로 기재

### <1차연도> (2026.5 ~ 2027.4, 12개월)

#### (1) 기술 개발 및 현장 실증

#### (가) Y-MaskNet v2.5 Fine-tuning 및 NPU 서버 구축 (M1~M3)

SH 수집 이미지 1,000건 레이블링 후 Fine-tuning 수행(세종대 산학협력단). 국산 NPU 엣지 AI 서버 SH 현장 서버실에 설치·성능 테스트. MQTT 프로토콜로 실제 IoT 센서(온도·습도·진동·CO) 연동.

#### (나) SH 2,000세대 베타 배포 및 운영 (M4~M12)

강남A·마포B·노원C·강서D·서초E 5개 단지 드론 점검 → AI 분석 → FMS 자동 전송 → 행정 RPA 병행 운영. 카카오 알림톡 자동 발송 연동(민원 배정·점검 결과·계약 갱신 자동 통보).

#### (다) 방재시험연구원 F1-score 0.98 독립 검증 (M5~M7)

테스트 데이터셋 제공 → 독립 평가 → 검증서 발급. 혁신제품 지정 및 투자 유치 근거로 활용.

#### (2) 사업화 및 인증

#### (가) 조달청 혁신제품(유형2) 지정 신청 (M3~M4)

혁신성 입증 자료(F1-score 검증서·실증 데이터) 첨부 제출. 수의계약 법적 근거 확보.

#### (나) Series A 10억원 VC 투자 유치 (M6~M8)

SH 실증 데이터·혁신제품 지정서 IR 자료 제작 → VC 피칭. LH 확산 자금 확보, 기업 신뢰도 제고.

#### (다) LH 제안서 제출 및 HISIA 표준 초안 (M9~M12)

SH 실증 보고서 + 혁신제품 지정서 + 방재원 검증서 → LH 본사 제출. HISIA 산업계 의견 수렴 → 표준 초안 완성 → 국토교통부 제출.

### <2차연도> (2027.5 ~ 2027.11, 7개월)

#### (1) 확장 실증 및 기술 완성

#### (가) GBDC 구미·안동 2개 단지 현장 배포 (M13~M15)

SH 실증 모델 그대로 적용(지역 특성 Fine-tuning 병행). 수도권-지방 이중 실증 완료.

#### (나) Y-MaskNet F1-score 0.99 달성 (M13~M15)

SH+GBDC 실증 데이터 합산 Fine-tuning, 오탐·누락 0건 검증. 방재시험연구원 0.99 최종 검증서 발급.

#### (다) 건설신기술(NET) 인증 취득 및 AI Hub 10만 건 공개 (M14~M17)

KICT 기술 가이드라인 기반 신청서 작성, TRL 9 검증서 첨부. 비식별화 처리 → 품질 검수 → AI Hub 정식 공개.

#### (2) 시장 확산 및 성과 보고

#### (가) LH 본계약 체결 (M16~M17)

1차년도 SH 실증 결과 발표 → LH 내부 평가 → Year 2 25억원 계약 협상.

#### (나) HISIA 드론 점검 표준 확정·공포 (M17~M18)

표준 최종안 심의 → 장관 승인 → 고시. 시장 표준 법제화.

#### (다) 과제 최종 성과 보고 (M18~M19)

KPI 최종 달성률 검증 → 보고서 작성 → 기술 이전 계약.

## 라. 기대 효과

### (1) 활용방안

※ 제품·서비스 주요 활용분야 및 방안

#### (가) 공공임대주택 안전 유지관리 — SH·LH·GBDC 등 공공기관의 노후 공공주택 시설물을 AI로 상시 모니터링하여 사고 사전 차단

#### (나) 드라이비트 화재 예방 — KFS 기준 자동 탐지로 가연성 외벽재 화재 위험을 선제 제거, 취약계층 생명 보호

#### (다) 행정 효율화 — 관리비 고지·민원 처리·계약 갱신 등 단순 반복 행정 업무 자동화로 공무원·관리자 고부가 업무 집중 환경 조성

### (2) 기술적 기대효과

※ 제품·서비스 상용화에 따른 기술적 기대효과

#### (가) 국산 AI 기술 자립 — Y-MaskNet + Antigravity TRL 9 달성으로 공공주택 안전점검 AI의 국산 기술 표준 수립, 국산 NPU 서버 기반 AI 반도체 생태계 활성화

#### (나) 3D Digital Twin 기술 고도화 — LIO-SLAM 기반 건물 전주기 3D 맵핑, 시계열 비교로 예방 정비 체계 구축

#### (다) XAI 기반 AI 사전 예방 기술 선도 — 공공주택 분야 최초 SHAP 기반 손상 위험도 사전 예측 시스템

### (3) 경제·사회적 기대효과

※ 예상 수익, 생산성 향상에 따른 비용절감, 수입대체, 산업구조 개선 등

#### (가) 직접 경제 효과 — 수요처 연간 절감액 약 1억원/기관(RPA 자동화), 긴급 보수비용 30~40% 절감, 보험료 20% 절감

#### (나) 에이톰엔지니어링 매출 — Year 1 5억원 / Year 2 25억원 / Year 3 66억원(LH 1% 점유)

#### (다) 사회적 효과 — 드라이비트 화재 사전 탐지로 취약계층 생명 보호, AI Hub 10만 건 공개로 국가 디지털 트윈 자산 구축

## 마. 사회공헌 창출 전략

※ 제품·서비스 상용화를 통해 수익 발생 시 사회공헌을 달성할 수 있는 구체적인 목표 및 실현방안 제시

### (1) 취약계층 직접 보호

#### (가) 화재 안전 — 드라이비트 외벽 AI 자동 탐지·경보로 공공임대주택(저소득층·고령자·장애인) 화재 사전 차단

#### (나) 사전 위험 제거 — AI가 손상 확대 전 경보·예방 정비 지시 → 대형 사고 원천 차단, 입주민 생명·재산 보호

#### (다) 장애인 표준사업장 운영 — AI 데이터 레이블링·검수 업무에 장애인 인력 우선 배치, 공공 조달 ESG 가점 확보, 장애인 정규직 고용 유지·확대

## 바. 과제 성과목표

### (1) 공통 및 핵심 성과목표

| 구분 |  | 지원 전년도 말 기준 실적 | 1차년도(2026년) 목표 | 2차년도(2027년) 목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공통 필수(택1) | 매출액(천원) | 0 | 500,000 | 2,500,000 |
|  | 사업화 노력(건) | 0 | 3 | 5 |
| 핵심 성과 목표 | 제품·설비 제작 | TRL 8 프로토타입 | 에이톰-AX v2.0 상용 배포 | v3.0 TRL 9 완성 |
|  | 성능 평가 | F1=0.97 | F1=0.98 (방재원 독립 검증) | F1=0.99 (최종 검증) |
|  | 현장 실증 | 0세대 | SH 2,000세대 | 2,670세대 (SH+GBDC) |
|  | 지식재산권 출원 | 0건 | 1건 (Y-MaskNet 특허) | 1건 (추가) |
|  | 인증·표준화 신청 | 0건 | 혁신제품(유형2) 신청 | NET 인증 취득 |
|  | 사업화 전략 수립 | 완료 | LH 제안서 제출 | LH 본계약 체결 |
|  | 홍보물 제작 | 0건 | 1건 (IR 보고서) | 1건 (사례집) |
|  | IR 투자보고서 | 0건 | Series A 10억원 유치 | — |

### (2) 주요 성능목표

| 평가 항목(주요성능) | 단위 | 가중치(%) |
| --- | --- | --- |
| 1. Y-MaskNet F1-score | 점 | 30 |
| 2. 최소 탐지 균열폭 | mm | 20 |
| 3. 오탐률(False Positive) | % | 20 |
| 4. 점검 리드타임 단축율 | % | 15 |
| 5. RPA 행정 자동화율 (관리비) | % | 15 |
| 평가 항목(주요성능) | 평가방법 | 평가환경 |
| —- | —— | —— |
| 1. Y-MaskNet F1-score | 방재시험연구원 독립 평가 데이터셋 기반 F1 측정 | 실증 현장 수집 이미지 10만 건 |
| 2. 최소 탐지 균열폭 | 검증 데이터셋 정밀도 평가, GSD 기반 실측 비교 | SH 5개 단지 드론 촬영 이미지 |
| 3. 오탐률 | 현장 실증 검수 (전문가 확인), Antigravity 엔진 적용 후 측정 | 방재시험연구원 독립 검증 |
| 4. 점검 리드타임 | 전/후 비교 측정 (기존 수동 vs AI 자동화) | SH·GBDC 현장 운영 기록 |
| 5. RPA 자동화율 | 자동 처리 건수/전체 건수 비율 측정 | SH 504세대 관리비 처리 로그 |

# 5. 과제 추진체계

## 가. 추진체계 도식

※ 과제 업무단위별 목표 및 내용을 구분하고, 각 업무별 연계성을 기술

주관기관(과제책임자) : (주)에이톰엔지니어링 (김재현 대표)

AX 기반 공공임대주택 시설물 안전·유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션 상용화

주관기관                    참여기관1                    참여기관2
(주)에이톰엔지니어링         세종대학교 산학협력단          한국화재보험협회(방재시험연구원)
책임자(김재현)외 8명         책임자(OOO)외 3명             책임자(OOO)외 2명
담당 업무내용               담당 업무내용                  담당 업무내용
· 플랫폼 개발·운영          · Y-MaskNet 고도화            · AI 신뢰성 독립 검증
· 현장 실증·영업            · XAI 엔진 개발               · KFS 표준화
· 과제 총괄                 · 3D 정합 연산                · 보험 BM 개발

자문: KICT(정책·법령 적합성), HISIA(위탁: 드론 운용·데이터 레이블링)
수요처: SH공사(2,000세대), GBDC(670세대)

## 나. 수행기관별 추진내용(업무단위)

### (1) 주관기관_(주)에이톰엔지니어링

#### (가) 에이톰-AX 플랫폼 개발·운영 — Angular 18 프론트엔드, NestJS 10 백엔드, CouchDB/Redis/MinIO 인프라, Bull Queue 기반 ai-worker/job-worker 개발·배포·운영 총괄

#### (나) 현장 실증 — SH 5개 단지 + GBDC 2개 단지 드론 점검·AI 분석·FMS 연동·RPA 행정 자동화 현장 운영

### (2) 참여기관_세종대학교 산학협력단

#### (가) Y-MaskNet AI 고도화 — Fine-tuning, Antigravity 오탐 보정, 비선형 FEM 교차검증 모델 개발

#### (나) XAI 엔진 및 AI Hub 데이터 표준화 — SHAP 기반 위험도 스코어링, 10만 건 학습 데이터 품질 검수·공개

### (3) 참여기관_한국화재보험협회(방재시험연구원)

#### (가) AI 신뢰성 독립 검증 — Y-MaskNet F1-score 0.98→0.99 독립 평가, 검증서 발급

#### (나) 보험 BM 개발 — AI 사전 예방 실적 기반 보험료 할인 연계 모델 개발, KFS 기준 적합성 평가

# 6. 추진일정

<타입2/ Build-up 트랙, 1차연도>

| 번호 | 세부 내용 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 소요기간(주) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FMS/세움터 API 연동 + Y-MaskNet v2.5 Fine-tuning | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 2 | NPU 서버 구축 + MQTT IoT 연동 |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 3 | 혁신제품(유형2) 지정 신청 |  |  | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 4 | SH 2,000세대 베타 배포 + 본격 운영 |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  | 36 |
|  | 진도점검 |  |  |  |  |  | ██ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 방재시험연구원 F1=0.98 독립 검증 |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  | 12 |
| 6 | Series A 10억 VC 투자 유치 |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  | 12 |
| 7 | LH 제안서 제출 + HISIA 표준 초안 |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  | 16 |
|  | 연차점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ |  |

<타입2/ Build-up 트랙, 2차연도>

| 번호 | 세부 내용 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소요기간(주) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GBDC 구미·안동 2개 단지 확장 배포 | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  | 12 |
| 2 | Y-MaskNet F1=0.99 달성 + 방재원 최종 검증 | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  | 16 |
| 3 | NET 인증 신청 + AI Hub 10만 건 공개 |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  | 16 |
| 4 | LH 본계약 체결 |  |  |  | ██ | ██ |  |  | 8 |
|  | 진도점검 |  |  |  | ██ |  |  |  |  |
| 5 | HISIA 표준 확정·공포 |  |  |  |  | ██ | ██ |  | 8 |
| 6 | 과제 최종 성과 보고 |  |  |  |  |  | ██ | ██ | 8 |
|  | 최종평가 |  |  |  |  |  |  | ██ |  |

# 7. 사후관리 계획

※ 협약종료 이후 제품(서비스)·설비 사후관리 계획

### (1) 소유권 유지 또는 이전 계획(해당 시)

#### (가) 에이톰-AX 플랫폼의 모든 지식재산권(특허, 소프트웨어 저작권)은 주관기관 (주)에이톰엔지니어링이 보유·유지함

#### (나) 세종대 산학협력단과의 공동 개발 성과(Y-MaskNet 고도화, XAI 엔진)는 공동 소유하되, 상업적 실시권은 에이톰엔지니어링이 독점 보유함

#### (다) AI Hub 공개 데이터(10만 건)는 CC BY 라이선스로 공개하여 학계·산업계 자유 활용 허용

### (2) 제품(서비스)·설비 유지보수 및 인력 운용 계획

#### (가) SaaS 구독 모델 기반 연간 유지보수 계약 체결 — 서버 운영, 모델 업데이트, 버그 수정 포함 (동당 600만원/년)

#### (나) 방재시험연구원과 연 1회 정기 성능 재검증 계약 체결 → F1-score 0.99 유지 확인. AI Hub 공개 데이터 연 1회 품질 갱신

#### (다) 전담 운영 인력 3명 상시 배치 (백엔드 1명, AI 엔지니어 1명, 현장 지원 1명). 장애 발생 시 MTTR 30분 이내 복구 (SLO: 가용률 ≥ 99%)

### (3) 종료 후 3년간 사업 계획

#### (가) v2.0 (2026년 하반기) — GPR AI 공동 탐지, DAS 광섬유 진동 감지, 지반침하 예방 확장. v3.0 (2027년) — STL-XGBoost 지반침하 예측, InSAR 위성 데이터 연동. v4.0 (2028년+) — 전국 지방공사 확산, 세움터 완전 연동

#### (나) 해외 진출 — 트랙1: 우즈베키스탄 IT PARK R&D 거점 확보 (중앙아시아 건설 안전 시장), 트랙2: 일본 노후 아파트 리모델링 시장 (JSCE 110년 네트워크 활용). 싱가포르 HDB 타당성 조사 (2028년~)

#### (다) 매출 목표 — Year 3: 66억원 (LH 1% 점유), Year 5: 330억원 (LH 5% 점유). HISIA 표준 2년 주기 개정 참여로 기술 진화 반영